PROJEKT-MASTERPLAN

Mein Putzmanager

Update-für-Update-Checkliste  |  Android-PWA  |  private Nutzung

STAND: 25. Oktober 2026     •     BETA V1.4.0.10 – HANDYFREUNDLICHE RAUMANSICHT · DRIVE-SPEICHERN AM ANDROID-HANDY BESTÄTIGT · RESTORE OFFEN

59 Entscheidungen  |  V1.4.0  |  U01: 4/5  ·  U02: 5/5  ·  U03: 5/5  ·  U04: 5/5  ·  U05: 5/5  ·  U16: 5/5 · U07: 3/5 · U08: 4/5

35 App-Entscheidungen (A01–A35) + 24 Lagerentscheidungen (L01–L24).

| Umfang | Verbindlicher Stand |
| --- | --- |
| 26 Update-Pakete | 36/130 abgenommen: U01-F02–F05, U02–U05 und U16 (je 5/5), U07 (3/5) und U08 (4/5). Offene Abnahmen bleiben frei, insbesondere Android/Offline/Backup. |
| 130 Aufgaben | 29/130 abgenommen: U01-F02–F05 sowie U02–U05 und U16 jeweils 5/5. U01-F01, U06–U15 und U17–U26 bleiben offen. |
| Release-Prüfungen | 7 verbindliche Häkchen pro Paket für Tests, Daten, GitHub, ZIP und Dokumentpflege |
| Bestehende App | MR-Hauservice bleibt unverändert; keine Alt-Datenübernahme |
| Spätere Optionen | Gewerbe, Möbel-3D und Windows-App nur vorgemerkt |

# Arbeitsregeln

Status: V1.4.0 / U16 auf GitHub veröffentlicht. Das Putzlager (5/5 Funktionen) ist nach 51 Node-Tests, U16-Mobilbrowser-End-to-End-Test und bestehenden Browser-/Editor-Regressionstests geprüft. GitHub Actions und Pages erfolgreich. U06 sowie U09–U15 wurden bewusst vorerst übersprungen; U17–U26 folgen später. Android-Installation, Offline-Praxistest am Gerät und vollständiger Backup-Restore bleiben offen. Keine vollständige Gerätefreigabe. Ergänzung V1.4.0.4: U07 (3/5) und U08 (4/5) aus demselben 2D-Modell umgesetzt; Gesamt 29/130. Tests 74/74 Node + Mobile Chromium und bestehende Regressionen bestanden; GitHub-Pages veröffentlicht. Echte Android- und Backup-Abnahme weiterhin offen.

In kleinen Paketen:  Grundsätzlich fünf prüfbare Funktionen/Verbesserungen pro Update. Reihenfolge bei technischen Abhängigkeiten nur dokumentiert ändern.

Abhaken nur nach Nachweis:  Nur bestandene Prüfungen ankreuzen. Test-Beta ist keine Release-Freigabe.

Word nach jedem Update:  Nach jedem tatsächlich ausgeführten Update diese Masterdatei mit Test- und Releasebelegen fortschreiben.

Daten schützen:  Echte Backups mit Wiederherstellungstest; bestehende MR-Hauservice-App nicht bearbeiten.

# Schnellübersicht der Entwicklungsphasen

| Phase | Pakete | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | U01–U06 | Android-PWA, Premiumdesign, 2D-Grundriss, Raumzustände, Putzen, Offline/Backup |
| V1.1 | U07–U08 | ENTFÄLLT: 3D-Wohnung auf ausdrücklichen Wunsch ab V1.4.0.7 entfernt. Ausschließlich interaktiver 2D-Grundriss. |
| V1.2 | U09–U11 | Fotos, Vorher/Nachher, Reinigungswissen und Oberflächen |
| V1.3 | U12–U15 | Reinigungszeiten, Tagesplanung, Erinnerungen, Statistik, Großputz |
| V1.4 | U16–U19 | Lager-Grundsystem, Artikel, Einkauf, Gebinde und mehrere Lagerorte |
| V1.5 | U20–U22 | Verbrauch je Sitzung, lernende Flaschenreichweite und Korrekturen |
| V1.6 | U23–U25 | PDF-Viewer, Gerätewartung, Haltbarkeit, Archiv und Löschen |
| V1.7 | U26 | Backup-/Release-Stabilität und Windows-Vorbereitung |

Die Versionsnummern sind eine vorläufige Release-Planung, keine bereits veröffentlichten Versionen.

# Bedien- und Funktionskonzept

Navigation:  Vier permanente Punkte: Zuhause, Putzen, Putzplan und Mehr. Lager, Fotos, Anleitungen, Statistik und Backups unter „Mehr“. Ein gut sichtbarer Schnellstart für Reinigung.

Zuhause:  Großer interaktiver Grundriss, farbliche Sauberkeit je Raum und kleine Tagesübersicht. Tippen öffnet Details; langer Druck öffnet Schnellaktionen. Getrennter Bearbeitungsmodus.

Geometrie:  Räume teilen echte Wände, docken nahtlos aneinander; keine unbeabsichtigten Spalten oder doppelten Trennwände. Außenkontur-first und Raum-an-Raum-Aufbau sind kombinierbar. Türen und Fenster bilden Öffnungen.

3D:  V1.1 zeigt interaktive Raumgeometrie aus denselben Daten. Platzierung und Verschiebung von Möbeln bleibt spätere Option, ausdrücklich nicht sofort.

Nutzung:  Ein einzelner privater Haushalt; Haus oder Wohnung, eine oder mehrere Ebenen. Android-PWA zuerst, Windows später, keine Anmeldung/PIN und kein Import aus alter App.

Sauberkeit:  0–100 % sind modellierte Schätzwerte, keine Sensorwerte; benutzergesteuerte Korrekturen übersteuern Vorschläge. Nur wirklich gereinigte Teilbereiche werden aufgewertet.

Reinigung:  Schnell- und Detailmodus, Checkliste, Pausen, Historie, Großputz über mehrere Tage. Verwendete Putzmittel werden nur bei tatsächlich bestätigter Verwendung gezählt.

# Präzise Regeln für das lernende Lagersystem

R1 | Artikel vs. Gebinde  Produktstamm → Gebindegröße → physisch angebrochene Flasche (interne ID). Verschiedene Größen besitzen getrennte Lernwerte; volle Gebinde können als Stückzahl verwaltet werden.

R2 | Mehrere offene Flaschen  Zwei gleichzeitig offene Gebinde desselben Produkts dürfen unabhängige Zähler und Lagerorte besitzen; die zuletzt benutzte Flasche wird nur vorgeschlagen, nie heimlich ausgewählt.

R3 | Nutzung je Sitzung  Für jede konkrete Flasche je eindeutig gestarteter Reinigungssitzung maximal eine tatsächliche Verwendung; verschiedene Mittel jeweils einzeln. Eine neue Sitzung am gleichen Tag zählt neu.

R4 | Verbrauch getrennt  Tatsächliche Verwendungen: Ganzzahlig; Verbrauchseinheiten: wenig 0,5, normal 1, viel 2. Zweimal dasselbe Mittel in einer Sitzung → nicht zweimal buchen.

R5 | Lernen  Erst nach ausdrücklich bestätigter „Flasche leer“-Meldung liegt eine vollständige Ergiebigkeitsprobe vor. Schätzwert je Produkt & Gebindegröße aus gültigen Proben; Qualität bei wenig Proben als unsicher markieren.

R6 | Warnung  „Wahrscheinlich fast leer“ ab geschätzt etwa fünf normalen Verwendungen; Restwert jederzeit manuell korrigierbar. Keine physische ml-Messung behaupten.

R7 | Lagerkorrekturen  Inventur, Umlagerung, Kauf und Abfall sind getrennte Buchungsarten, keine Verbrauchsnutzungen. Fehlerhafte Buchungen rückgängig machen, ohne Prognose zu korrumpieren.

R8 | Historie und Löschung  Archivierung erhält Produkt und Historie. Endgültiges Löschen entfernt identifizierende Produktdaten, alte Reinigungseinträge bleiben anonymisiert „Gelöschtes Produkt“. Altes Backup kann frühere Daten wiederbringen: deutliche Warnung.

# Technische Prüfpunkte vor Freigabe

Installierbare PWA über HTTPS; Offline-Verhalten und Browser-Speichergrenzen auf Android real testen.

Dateiablage für Fotos/PDFs so planen, dass Vollbackup und vollständiger Import möglich sind; Restore regelmäßig testen.

PDFs tatsächlich innerhalb der App offline rendern (nicht nur externer Viewer); große Dateien beachten.

Benachrichtigungsoptionen und PWA-Berechtigungen in Android-Browsern sind plattformabhängig; keine Zustellgarantie behaupten.

Persistenz-, Migrations- und Geometrie-Regressionstests vor jeder neuen GitHub-Veröffentlichung.

# Update-Masterübersicht

U01-F02–F05 sowie U02-F01–F05, U03-F01–F05, U04-F01–F05, U05-F01–F05 und U16-F01–F05 sind nach internen Tests abgenommen (36/130). U01-F01 bleibt ohne echten Android-PWA-Installationstest offen. Auf Wunsch wurden U06 sowie U09–U15 zurückgestellt. U17–U26 sind noch nicht umgesetzt.

| Paket | Version | Schwerpunkt | Funktionen | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U01 | V1.0.0 | Projektfundament und Premium-Oberfläche | 4 / 5 | Beta / Test offen |
| U02 | V1.0.1 | Wohnungsanlage und flexibler Editor | 5 / 5 | Beta online / Gerätetest offen |
| U03 | V1.0.2 | Echte Wand-an-Wand-Geometrie | 5 / 5 | Beta online / Gerätetest offen |
| U04 | V1.0.3 | Raumübersicht und Sauberkeitsmodell | 5 / 5 | Beta online / Gerätetest offen |
| U05 | V1.0.4 | Putzaufgaben und Basisreinigung | 5 / 5 | Beta online / Gerätetest offen |
| U06 | V1.0.5 | PWA, Offline und Grundbackup | 0 / 5 | Offen |
| U07 | V1.1.0 | 3D-Wohnungsansicht aus demselben Modell | 0 / 5 aktiv | Zurückgezogen V1.4.0.7; kein 3D mehr |
| U08 | V1.1.1 | Interaktive 3D-Reinigungsansicht | 0 / 5 aktiv | Zurückgezogen V1.4.0.7; kein 3D mehr |
| U09 | V1.2.0 | Fotodokumentation bei Reinigungen | 0 / 5 | Offen |
| U10 | V1.2.1 | Fotogalerie und Datensicherheit | 0 / 5 | Offen |
| U11 | V1.2.2 | Reinigungswissen und Oberflächen | 0 / 5 | Offen |
| U12 | V1.3.0 | Detaillierte Reinigungsabläufe | 0 / 5 | Offen |
| U13 | V1.3.1 | Intelligenter Tagesputzplan | 0 / 5 | Offen |
| U14 | V1.3.2 | Statistiken und Erinnerungen | 0 / 5 | Offen |
| U15 | V1.3.3 | Verschmutzungen und Großputz | 0 / 5 | Offen |
| U16 | V1.4.0 | Putzlager: Struktur und Übersicht | 5 / 5 | Beta online / Gerätetest offen |
| U17 | V1.4.1 | Lagerartikel anlegen und verwalten | 0 / 5 | Offen |
| U18 | V1.4.2 | Bestandswarnungen, Zubehör und Einkauf | 0 / 5 | Offen |
| U19 | V1.4.3 | Gebinde und konkrete Flaschen | 0 / 5 | Offen |
| U20 | V1.5.0 | Nutzungsbuchungen direkt beim Putzen | 0 / 5 | Offen |
| U21 | V1.5.1 | Lernende Flaschen-Prognose | 0 / 5 | Offen |
| U22 | V1.5.2 | Buchungsverlauf, Korrekturen und Datenintegrität | 0 / 5 | Offen |
| U23 | V1.6.0 | Produktdokumente direkt in der App | 0 / 5 | Offen |
| U24 | V1.6.1 | Gerätewartung und Zubehörzustand | 0 / 5 | Offen |
| U25 | V1.6.2 | Haltbarkeit, Archiv und Löschkonzept | 0 / 5 | Offen |
| U26 | V1.7.0 | Qualität, Wiederherstellung und spätere Windows-Nutzung | 0 / 5 | Offen |

U01  /  V1.0.0

# Projektfundament und Premium-Oberfläche

Installationsdialog, PWA-Prüfung und Pages-Deployment aktualisiert; echte Android-Installation/Offline-Freigabe bleiben offen.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U01-F01 Eigenständige installierbare PWA Umfang: Separates PWA-App-Grundgerüst „Mein Putzmanager“ ohne Import aus MR-Hauservice. Abnahme: Installierbare, offline startende Shell läuft; bisherige App und Repository bleiben unangetastet. |
| ☒ | U01-F02 Vier Hauptmenüs Umfang: Zuhause, Putzen, Putzplan, Mehr sowie Schnellstart für Reinigung. Abnahme: Alle vier Ziele erreichbar; Navigation funktioniert am Smartphone ohne Überlagerungen. |
| ☒ | U01-F03 Premiumdesign & 3D-Icons Umfang: Hell/Dunkel, Akzentfarben, plastische Icons, große Tasten. Abnahme: Designwechsel dauerhaft gespeichert; aktive Icons klar und kontrastreich. |
| ☒ | U01-F04 Private Einzelperson-Nutzung Umfang: Ohne Konten, Familienverteilung oder zusätzliche PIN. Abnahme: App startet direkt; keine Registrierung/Passwortfelder oder Gewerbemodule. |
| ☒ | U01-F05 Startseiten-Rahmen Umfang: Grundriss als zentraler Inhalt mit schmaler Tagesaufgabenanzeige. Abnahme: Bei leerem Grundriss erscheint ein verständlicher Einrichtungsstart. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☒  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☒  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☒  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll  –  Installationsfix veröffentlicht, noch KEINE vollständige U01-Freigabe

25.10.2026 | V1.0.0.1: Installationsknopf, Chrome-Diagnose, Manifest-/Offline-Fix; Branch Root und Ordner / (root).

GitHub c7c07e3aaf929346d703e39b743d6c04e4d1ce82 | Pages 40185399494: SUCCESS | Tests 40185399500: SUCCESS

U02  /  V1.0.1

# Wohnungsanlage und flexibler Editor

Haus/Wohnung, Ebenen, zwei Grundriss-Aufbauwege, Vollbild-Touch-Editor mit Raumvorlagen und Autosave/Undo/Redo im Browser getestet. Android-Gerätetest bleibt offen.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☒ | U02-F01 Wohnart-Einrichtung Umfang: Haus/Wohnung und eine oder mehrere Ebenen optional wählen. Abnahme: Bei einer Ebene kein unnötiges Etagenmenü; Ebene später änderbar. |
| ☒ | U02-F02 Zwei Aufbauwege Umfang: Außenkontur zeichnen oder Raum-für-Raum zusammensetzen. Abnahme: Beide Methoden im selben Grundriss verwendbar. |
| ☒ | U02-F03 Vollbild-Zeichenfläche Umfang: Touch-Zoom, Pan, klare Werkzeugleiste, große Ziehpunkte. Abnahme: Auf üblichen Android-Bildschirmgrößen sicher bedienbar. |
| ☒ | U02-F04 Raumvorlagen & freie Form Umfang: Rechtecke/weitere einfache Formen einsetzen und frei ändern. Abnahme: Raum hinzufügen, umbenennen, verschieben und löschen möglich. |
| ☒ | U02-F05 Autosave & Undo/Redo Umfang: Editor-Änderungen sichern, rückgängig machen/wiederholen. Abnahme: Neustart erhält Zustand; Undo stellt vorige Wandlage korrekt wieder her. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☒  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☒  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☒  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☒  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☒  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll  –  BETA V1.0.1 VERÖFFENTLICHT, NOCH KEINE VOLLSTÄNDIGE U02-GERÄTEFREIGABE

25.10.2026  |  12/12 Node-Tests, Browser-Smoke, Editor-Smoke, 4 Mobilgrößen PASS  |  Commit ba9307763fa15f40b094e38e7c5b49184504a548

GitHub Actions: Prüfung 40187466662 = success; Pages 40187466518 = success. ZIP: Mein_Putzmanager_V1.0.1_U02_GitHub_Update.zip (28 Dateien, geprüft). Android/Offline und Backup/Restore: OFFEN.

U03  /  V1.0.2

# Echte Wand-an-Wand-Geometrie

Gemeinsames Wandmodell und atomare Wandsegmente, Andocken und Überlappungsblockade, optionale Meterkalibrierung und Raummaße sowie editierbare Tür- und Fensteröffnungen sind implementiert. Für freie schräge Wände sind parallele Wandverschiebung und exakte CAD-Bearbeitung eingeschränkt.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☒ | U03-F01 Gemeinsame Innenwände Umfang: Benachbarte Räume verwenden dieselben Trennwandsegmente. Abnahme: Verschiebt sich eine gemeinsame Wand, passen beide Räume ohne Lücke. |
| ☒ | U03-F02 Lückenloses Andocken Umfang: Einrasten, Hilfslinien, Warnung vor unbeabsichtigter Überlappung. Abnahme: Automatischer Snap erzeugt weder Doppelwände noch offene Spalten. |
| ☒ | U03-F03 Flexible Maße Umfang: Wandlängen und Raummaße optional eingeben oder korrigieren. Abnahme: Editor bleibt ohne Maße nutzbar; Maße führen zu konsistenter Geometrie. |
| ☒ | U03-F04 Türen & offene Durchgänge Umfang: Türarten, Breite, Anschlag und Öffnungen in Wänden. Abnahme: Tür erzeugt eine echte Wandöffnung; Position lässt sich ändern. |
| ☒ | U03-F05 Fenster & Wandöffnungen Umfang: Fenster einsetzen, verschieben, Breite/Höhe optional. Abnahme: Fenster sitzt auf Wand und ist im gemeinsamen Modell gespeichert. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☒  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☒  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☒  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☒  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☒  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll  –  BETA V1.0.2 VERÖFFENTLICHT, NOCH KEINE VOLLSTÄNDIGE U03-GERÄTEFREIGABE

25.10.2026 | V1.0.2 U03 | 18/18 Node-Tests, Browser-Regression, Editor-Smoke, U03-Browser-Praxistest in Chromium, 4 Mobilgrößen PASS. Wohnungsdaten und Reinigungssitzungen erhalten.

GitHub Root e4cb363ec78fd124cf5e80ddd119f8158daf9bb2 | Actions 40190448395 = SUCCESS | Pages 40190447684 = SUCCESS | ZIP Putzmanager_Update_1.0.2.zip (32 Dateien, fehlerfrei). Android-PWA/Offline und vollständiger Backup-/Restore-Test: OFFEN.

U04  /  V1.0.3

# Raumübersicht und Sauberkeitsmodell

Der Grundriss wird zum bedienbaren Putzdashboard.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☒ | U04-F01 Räume antippen Umfang: Einmal tippen öffnet Details, langes Drücken ein Schnellmenü. Abnahme: Normale Ansicht verschiebt keine Wände; Bearbeitung ist separat. |
| ☒ | U04-F02 Raum-Unterbereiche Umfang: WC, Dusche, Boden usw. frei anlegen, ändern oder entfernen. Abnahme: Unterbereiche erst in Raumdetails sichtbar; eigene Aufgaben möglich. |
| ☒ | U04-F03 Manuelle Zustandsänderung Umfang: Raum/Bereich mit geschätztem Wert 0–100 % korrigieren. Abnahme: Wertänderung bleibt nach App-Neustart erhalten. |
| ☒ | U04-F04 Gesamtraumwert Umfang: Teilbereiche ergeben konsistenten geschätzten Raumwert. Abnahme: Nicht erfasste Flächen beeinflussen den Raumwert nach definierter Regel. |
| ☒ | U04-F05 Farbige Wohnungsübersicht Umfang: Werte/Farben direkt in Grundriss; Etagenwechsel bei Bedarf. Abnahme: Beschriftungen lesbar, Farben mit numerischen Werten ergänzt. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☒  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☒  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☒  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☒  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☒  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll  –  BETA V1.0.3 VERÖFFENTLICHT, KEINE VOLLSTÄNDIGE U04-GERÄTEFREIGABE

25.10.2026 | V1.0.3 U04 | 27/27 Node-Tests; Browser-Smoke, U02-Editor, U03-Geometrie und U04-Mobile-Smoke bestanden. Raum- und Bereichswerte sowie einfache Bereichsaufgaben nach Neustart erhalten; Grundriss-Geometrie unverändert.

GitHub Root 39c0a38b9727b9c21e269e64b374bdca0c6d9425 | Actions 40196220380: SUCCESS | Pages 40196219994: SUCCESS | ZIP Mein_Putzmanager_V1.0.3_U04.zip (38 Dateien, CRC bestanden). Android-PWA/Offline und vollständiger Backup-/Restore-Test: OFFEN.

U05  /  V1.0.4

# Putzaufgaben und Basisreinigung

Erster vollständig nutzbarer Putzablauf.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☒ | U05-F01 Raumbezogene Aufgaben Umfang: Standard-Aufgabenvorschläge und eigene Aufgaben bearbeiten. Abnahme: Aufgaben zu richtigen Räumen/Teilbereichen gespeichert. |
| ☒ | U05-F02 Basis-Wiederholungsintervalle Umfang: Täglich, wöchentlich und frei definierte Intervalle. Abnahme: Fälligkeit ändert sich nachvollziehbar nach Abschluss. |
| ☒ | U05-F03 Schnellreinigung Umfang: Raum mit wenigen Klicks als gereinigt erfassen. Abnahme: Datum/Uhrzeit, betroffene Bereiche und neuer Schätzwert gespeichert. |
| ☒ | U05-F04 Detaillierte Checkliste Umfang: Mehrere Teilaufgaben einzeln abhaken und dokumentieren. Abnahme: Nur tatsächlich gereinigte Bereiche werden aufgewertet. |
| ☒ | U05-F05 Basis-Reinigungshistorie Umfang: Abgeschlossene Reinigungssitzungen und Aufgaben chronologisch. Abnahme: Alte Einträge bleiben nach Neustart und neuer Sitzung korrekt. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☒  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☒  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☒  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☒  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☒  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll  –  V1.0.4 U05 BETA VERÖFFENTLICHT; ANDROID-/OFFLINE-PRAXISTEST UND BACKUP-RESTORE OFFEN

25.10.2026 | V1.0.4 U05 | 45/45 Node-Tests, Browser-Smoke, Editor, U03-, U04- und U05-Mobile-End-to-End + 4 Bildschirmgrößen erfolgreich. Aufgaben-CRUD, täglich/wöchentlich/individuell, gezielte Bereichsaufwertung, neue Fälligkeit und Historie nach Neustart kontrolliert.

GitHub Root 21782aeec903a8ed4df75734b789302487b41262 | Actions 40198041512: SUCCESS | Pages 40198041576: SUCCESS | ZIP Putzmanager_104.zip (46 Dateien; CRC erfolgreich). Android-PWA/Offline und vollständige Backup-Wiederherstellung OFFEN.

U06  /  V1.0.5

# PWA, Offline und Grundbackup

Datensicherheit als Voraussetzung weiterer Features.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U06-F01 Android-Installationsfeinschliff Umfang: Manifest, App-Symbol, eigenständiges Fenster und Aktualisierung der PWA. Abnahme: Installation, erneutes Öffnen und Aktualisierung auf Android getestet. |
| ☐ | U06-F02 Offline-Kernfunktionen Umfang: Lokale Persistenz von Wohnung, Räumen und Aufgaben. Abnahme: Start/Ansicht/Bearbeitung ohne Netz nach Erstinstallation nutzbar. |
| ☐ | U06-F03 Manueller Gesamtexport Umfang: Eine Sicherung enthält bisherige Grundrisse, Aufgaben und Historie. Abnahme: Export geöffnet und Datensatzinhalte gegengeprüft. |
| ☐ | U06-F04 Sicherer Restore Umfang: Vor Import aktuelle Daten sichern; Warnung/Bestätigung. Abnahme: Getesteter Restore auf leerem Testprofil ohne Datenverlust. |
| ☐ | U06-F05 Update-Erkennung als Basis Umfang: Hinweis auf neue veröffentlichte Version und sicherer App-Neustart. Abnahme: Keine stillschweigende Überschreibung offener Eingaben; Offline-Verhalten geprüft. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U07  /  V1.1.0

# 3D-Wohnungsansicht aus demselben Modell

Keine zweite, unabhängige Wohnung zeichnen.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U07-F01 Gemeinsames 2D/3D-Datenmodell · entfällt ab V1.4.0.7 Umfang: Wände, Räume und Öffnungen aus einer einzigen Grundrissquelle. Abnahme: Änderung in 2D ist nach Umschalten korrekt in 3D sichtbar. |
| ☐ | U07-F02 Räumliche Wände und Böden · entfällt ab V1.4.0.7 Umfang: 3D-Geometrie mit Raumhöhen/realistischen Wandverbindungen. Abnahme: Gemeinsame Wände bleiben lückenlos, keine doppelten Wandflächen. |
| ☐ | U07-F03 3D-Navigation · entfällt ab V1.4.0.7 Umfang: Drehen, schwenken, zoomen, Ansicht zurücksetzen. Abnahme: Touch-Gesten auf Ziel-Smartphone flüssig und nachvollziehbar. |
| ☐ | U07-F04 Etagenumschaltung in 3D · entfällt ab V1.4.0.7 Umfang: Aktive Ebene darstellen, Etagen konsistent wechseln. Abnahme: Nur vorhandene Stockwerke angeboten; Raumzuordnung korrekt. |
| ☐ | U07-F05 Tür-/Fensterdarstellung · entfällt ab V1.4.0.7 Umfang: Wandöffnungen und einfache Tür-/Fensterformen aus 2D übernehmen. Abnahme: Keine zugemauerten Türen oder fehlenden Fensteröffnungen. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☒  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☒  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☒  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☒  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________  V1.4.0.4 · 25.10.2026 · 3/5 bestätigt · GitHub 0c2091fc1bcc26f14df2a4b550b72465fe1a878a

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U08  /  V1.1.1

# Interaktive 3D-Reinigungsansicht

Raumzustand ansehen und Reinigung aus 3D starten.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U08-F01 3D-Raumwahl · entfällt ab V1.4.0.7 Umfang: Antippen eines 3D-Raumes öffnet dieselben Raumdetails. Abnahme: Im 2D- und 3D-Modus identische Raum-IDs und Daten. |
| ☐ | U08-F02 3D-Schnellaktionen · entfällt ab V1.4.0.7 Umfang: Sauberkeit ändern, Reinigungsaufgaben/Reinigung starten. Abnahme: Aktionen wirken auf korrekte Räume und bleiben gespeichert. |
| ☐ | U08-F03 Zustandsfarben 3D · entfällt ab V1.4.0.7 Umfang: Geschätzte Sauberkeit pro Raum visuell und mit Zahl. Abnahme: Farb- und Zahlenwerte entsprechen 2D. |
| ☐ | U08-F04 Robuste Kamera/Touch-Steuerung · entfällt ab V1.4.0.7 Umfang: Berührungsziele, Reset und Abgrenzung von Bearbeitungsgesten. Abnahme: Kein versehentliches Verändern des Grundrisses im Anzeigemodus. |
| ☐ | U08-F05 3D-Leistungsprüfung · entfällt ab V1.4.0.7 Umfang: Performance, Speicher und Degradation auf Android prüfen. Abnahme: Auch große Grundrisse bedienbar; optional vereinfachte Darstellung. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☒  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☒  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☒  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☒  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________  V1.4.0.4 · 25.10.2026 · 4/5 bestätigt · GitHub 0c2091fc1bcc26f14df2a4b550b72465fe1a878a

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U09  /  V1.2.0

# Fotodokumentation bei Reinigungen

Fotos gehören zu Raum, Bereich und Sitzung.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U09-F01 Vorher-Fotos Umfang: Mehrere Fotos vor Reinigung pro Sitzung/Teilbereich. Abnahme: Fotos bleiben dem richtigen Bereich zugeordnet. |
| ☐ | U09-F02 Nachher-Fotos Umfang: Mehrere Fotos nach Reinigung anlegen und zuordnen. Abnahme: Vorher/Nachher-Kennzeichnung auch nach Neustart vorhanden. |
| ☐ | U09-F03 Kamera und Galerie Umfang: Direkt aufnehmen oder vorhandene Bilder auswählen. Abnahme: Android-Berechtigungen/Fehlerfälle verständlich behandelt. |
| ☐ | U09-F04 Foto-Metadaten Umfang: Datum, Raum, Teilbereich und optionale Notiz speichern. Abnahme: Chronologie bei mehreren Tagen/Sitzungen korrekt. |
| ☐ | U09-F05 Speicheroptimierung Umfang: Bilder maßvoll verkleinern und lokal dauerhaft speichern. Abnahme: Wichtige Details bleiben sichtbar; Originaldatei nicht ungewollt verändert. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U10  /  V1.2.1

# Fotogalerie und Datensicherheit

Fotos schnell finden und geschützt wiederherstellen.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U10-F01 Fotoübersicht Umfang: Galerie nach Raum, Bereich, Datum und Reinigung filterbar. Abnahme: Gleiche Datei erscheint mit korrekten Bezügen. |
| ☐ | U10-F02 Vorher/Nachher-Vergleich Umfang: Zwei Bilder groß nebeneinander oder über Wechsel vergleichen. Abnahme: Zoom/Anzeige ohne unlesbare Details. |
| ☐ | U10-F03 Fotos ergänzen/löschen Umfang: Einzelfotos bearbeiten, ergänzen und mit Nachfrage entfernen. Abnahme: Andere Fotos und Sitzungsdaten bleiben unberührt. |
| ☐ | U10-F04 Backup inklusive Medien Umfang: Alle Fotodateien und Zuordnungen exportieren/importieren. Abnahme: Restore enthält nach Test die erwartete Anzahl und Bilddateien. |
| ☐ | U10-F05 Speicherplatz-Fallprüfung Umfang: Hohe Bildmengen und knappen Browser-Speicher erkennen. Abnahme: Keine falsche Erfolgsmeldung bei abgebrochener Speicherung. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U11  /  V1.2.2

# Reinigungswissen und Oberflächen

Hilfen in Raumdetails statt zusätzlicher Hauptseite.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U11-F01 Schrittweise Reinigungsanleitungen Umfang: Verständliche Abläufe zu WC, Bad, Küche, Glas und Böden. Abnahme: Jede Anleitung zeigt Schritte und passende Einschränkungen. |
| ☐ | U11-F02 Materialzuordnung Umfang: Oberflächen wie Naturstein, Keramik, Holz je Raum/Teilbereich. Abnahme: Materialwechsel passt zugehörige Hinweise an. |
| ☐ | U11-F03 Material- und Sicherheitshinweise Umfang: Warnungen für bekannte ungeeignete Mittel/Kombinationen. Abnahme: Kein freies Erfinden von Dosierungen, Fristen oder Verträglichkeiten. |
| ☐ | U11-F04 Eigene Tipps und Notizen Umfang: Persönliche Erfahrungen zu Raum, Oberfläche oder Reinigung. Abnahme: Notizen offline editierbar und im Backup enthalten. |
| ☐ | U11-F05 Kleines Lernzentrum Umfang: Reinigungsgrundlagen nach Thema auffindbar. Abnahme: Navigation aus Raum/Aufgabe zum passenden Artikel funktioniert. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U12  /  V1.3.0

# Detaillierte Reinigungsabläufe

Zeiterfassung und Dokumentation ohne Pflichtaufwand.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U12-F01 Reinigungssitzungen Umfang: Reinigung startet/endet als eindeutig identifizierter Vorgang. Abnahme: Zwei Sitzungen am selben Tag bleiben separat. |
| ☐ | U12-F02 Stoppuhr und Pausen Umfang: Zeitmessung Start/Pause/Fortsetzen/Stop optional. Abnahme: Summierte Dauer bei Unterbrechungen richtig. |
| ☐ | U12-F03 Arbeit über mehrere Tage Umfang: Ausführliche Reinigung unterbrechen und später fortsetzen. Abnahme: Keine doppelte Fertigmeldung und kein Zeitverlust. |
| ☐ | U12-F04 Sitzungsnotizen und Verlauf Umfang: Notizen, Checklisten, betroffene Bereiche und Dauer bündeln. Abnahme: Vollständiger Verlauf in einer Sitzung sichtbar. |
| ☐ | U12-F05 Schnell-/Detailmodus verbunden Umfang: Beide Arten erzeugen konsistente Sitzungseinträge. Abnahme: Schnellreinigung ohne unnötige Pflichtfelder möglich. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U13  /  V1.3.1

# Intelligenter Tagesputzplan

Relevante Aufgaben mit realistischer Zeitplanung.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U13-F01 Fällige/überfällige Aufgaben Umfang: Aufgaben mit Intervallen und letzter Reinigung bewerten. Abnahme: Fälligkeiten bei Verschiebung/Erledigung konsistent. |
| ☐ | U13-F02 Priorisierte Vorschläge Umfang: Dringlichkeit und geschätzten Sauberkeitsgrad berücksichtigen. Abnahme: Empfehlungen transparent und manuell überschreibbar. |
| ☐ | U13-F03 Zeitbudget-Auswahl Umfang: Tagesplan für z. B. 15, 30 oder 60 Minuten erstellen. Abnahme: Zeitabschätzung als Schätzung gekennzeichnet. |
| ☐ | U13-F04 Aufgaben verschieben Umfang: Nicht erledigte Aufgaben auf anderen Tag legen. Abnahme: Keine unbeabsichtigten Duplikate beim Verschieben. |
| ☐ | U13-F05 Kalenderübersicht Umfang: Heute, künftige Aufgaben und abgeschlossene Tage ansehen. Abnahme: Zeitzonen-/Datumswechsel verursachen keine falschen Termine. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U14  /  V1.3.2

# Statistiken und Erinnerungen

Auswertungen abseits der Startseite.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U14-F01 Reinigungsauswertung Umfang: Anzahl Aufträge/Aufgaben, Räume und Dauer nach Zeitraum. Abnahme: Wochen-/Monatswerte stimmen mit Sitzungsdaten überein. |
| ☐ | U14-F02 Sauberkeitstrends Umfang: Historische geschätzte Werte pro Raum grafisch. Abnahme: Diagramme als Schätzwerte gekennzeichnet; manuelle Korrekturen erfasst. |
| ☐ | U14-F03 Persönliche Ziele Umfang: Eigene Zielwerte oder Reinigungsrhythmus erfassen. Abnahme: Zielstatus nachvollziehbar und freiwillig. |
| ☐ | U14-F04 Tageszusammenfassung Umfang: Eine gebündelte Erinnerung für fällige Arbeiten anbieten. Abnahme: Hinweise nur nach aktivierter Berechtigung/Option. |
| ☐ | U14-F05 Ruhezeiten & Schalter Umfang: Benachrichtigungen je Raum und insgesamt deaktivierbar. Abnahme: In Ruhezeiten keine geplanten Push-Hinweise; PWA-Grenzen dokumentiert. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U15  /  V1.3.3

# Verschmutzungen und Großputz

Schmutz gezielt verfolgen, größere Aktionen organisieren.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U15-F01 Schmutzarten erfassen Umfang: Staub, Kalk, Fett, Flecken usw. je Bereich freiwillig notieren. Abnahme: Kein Zwang zur Detailangabe bei einer Schnellreinigung. |
| ☐ | U15-F02 Dringlichkeit & Belege Umfang: Schweregrad, Notiz und Fotos zu offener Problemstelle. Abnahme: Problemstelle im richtigen Raum auffindbar. |
| ☐ | U15-F03 Offene Probleme abschließen Umfang: Problemstelle einer Reinigung zuordnen und erledigen. Abnahme: Historie bleibt nachvollziehbar. |
| ☐ | U15-F04 Großputz-Aktionen Umfang: Fensterputz/Grundreinigung mit Aufgaben mehrerer Räume. Abnahme: Gesamte Aktion enthält separat abhakebare Schritte. |
| ☐ | U15-F05 Mehrtagiger Großputz Umfang: Fortschrittsprozent, Zeiten und Bilder über mehrere Tage. Abnahme: Wiederaufnahme setzt am letzten Stand fort. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U16  /  V1.4.0

# Putzlager: Struktur und Übersicht

Lager nur für Reinigungsartikel; Entwicklung gemäß Benutzerwunsch direkt mit U16 begonnen. U06–U15 bleiben vorerst offen.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☒ | U16-F01 Drei Lagerkategorien Umfang: Putzmittel, Zubehör, Reinigungsgeräte, ohne andere Haushaltsartikel. Abnahme: Kategorien sauber getrennt, gemeinsame Suche weiterhin möglich. |
| ☒ | U16-F02 Lager unter „Mehr“ Umfang: Kein fünfter Hauptmenüpunkt, aber direkter Zugriff aus Reinigung. Abnahme: Navigation kurz, Aufgaben-Link zur Artikelauswahl vorhanden. |
| ☒ | U16-F03 Listen-/Kachelmodus Umfang: Artikel in beiden Darstellungen, Ansicht merken. Abnahme: Wechsel verliert Auswahl/Filter nicht. |
| ☒ | U16-F04 Suche, Sortierung, Filter Umfang: Sofortsuche; Name, Datum, Kategorie, Lagerort, Bestand. Abnahme: Kombinierbare Filter liefern richtige Artikel. |
| ☒ | U16-F05 Favoriten & Statusfilter Umfang: Favoriten, Fast-leer/Nachkaufen und unvollständige Artikel. Abnahme: Vorratswarnungen verändern Daten nicht selbstständig. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☒  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☒  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☒  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☒  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☒  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll  –  BETA V1.4.0 VERÖFFENTLICHT, NOCH KEINE ANDROID-GERÄTEFREIGABE

25.10.2026 | U16: 5/5 Funktionen, 51/51 Node-Tests, 7 lokale Chromium-Prüfungen und 4 mobile Größen PASS. Nutzerwunsch: zuerst U16–U26 Lager, danach andere Pakete.

Commit d83f94a6630774d7bf7afdfacf1add3f0a6192f0 | CI 40200442750: success | Pages 40200442400: success | ZIP: Mein_Putzmanager_V1.4.0_U16_Lager_GitHub_Update.zip (54 Dateien, CRC PASS). Android-/Offline-Gerätetest und Backup-Restore: OFFEN.

U17  /  V1.4.1

# Lagerartikel anlegen und verwalten

Schnelle, vollständige Artikelpflege.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U17-F01 Artikelstammdaten Umfang: Name, Marke, Modell, Fotos, Einheit, Mindestbestand, Notiz. Abnahme: Unterschiedliche sinnvolle Felder je Kategorie. |
| ☐ | U17-F02 Mehrere Lagerorte Umfang: Getrennte Bestände je Ort, Menge zwischen Orten verschieben. Abnahme: Gesamtsumme stimmt vor/nach Transfer; kein Mengenverlust. |
| ☐ | U17-F03 Schnellerfassung per Plus Umfang: Wenige Pflichtfelder, Kamera, nacheinander mehrere Artikel. Abnahme: Artikel nach minimaler Eingabe auffindbar. |
| ☐ | U17-F04 Dublettenerkennung Umfang: Vorhandene Produkte vorschlagen, Nachbuchen statt Neuanlage. Abnahme: Ähnliche Namen verursachen keine stillen Fehlzusammenführungen. |
| ☐ | U17-F05 Artikelaktionen Umfang: Schnelle +/- Menge; bearbeiten, kopieren; Löschpfad vorbereiten. Abnahme: Kopie getrennte Identität; Fehlerfälle verständlich. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U18  /  V1.4.2

# Bestandswarnungen, Zubehör und Einkauf

Haushaltsvorrat statt komplexer Buchhaltung.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U18-F01 Mindestbestände & Warnungen Umfang: Unterschreitungen je Artikel/Gebinde als Fast-leer/Fehlt. Abnahme: Warnung und Bestand konsistent, Grenzen editierbar. |
| ☐ | U18-F02 Einkaufsliste Umfang: Automatische Nachkaufvorschläge und manuelle Listeneinträge. Abnahme: Mehrfach-Vorschläge nicht als Duplikate eingetragen. |
| ☐ | U18-F03 Kauf mit Einmal-Einbuchung Umfang: Menge, Gebinde und Lagerort auswählen und als gekauft markieren. Abnahme: Mehrfaches Tippen erhöht den Bestand nicht doppelt. |
| ☐ | U18-F04 Wiederverwendbar/Einweg Umfang: Tücher/Bürsten ohne Verbrauchsabzug; Einwegartikel ausbuchbar. Abnahme: Bei Verwendung werden langlebige Geräte/Zubehör nicht automatisch vernichtet. |
| ☐ | U18-F05 Inventur-Grundablauf Umfang: Soll-Ist je Artikel/Lagerort prüfen und Abweichung bestätigen. Abnahme: Inventurprotokoll und Datum; Ergiebigkeit bleibt unverändert. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U19  /  V1.4.3

# Gebinde und konkrete Flaschen

Volle und angebrochene Gebinde auch an mehreren Orten.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U19-F01 Mehrere Gebindegrößen Umfang: 500/750/1000 ml als Varianten eines Produkts führen. Abnahme: Bestände und spätere Lernwerte strikt je Größe getrennt. |
| ☐ | U19-F02 Packungsumrechnung Umfang: Mehrstückpackungen als richtige Stückzahl einbuchen. Abnahme: 10er-Pack Tücher addiert exakt 10 Stück. |
| ☐ | U19-F03 Volle/angebrochene Gebinde Umfang: Volle Flaschen als Anzahl, offene Gebinde mit Nutzungszustand. Abnahme: Leere Flasche verschwindet, Gesamtartikel bleibt. |
| ☐ | U19-F04 Mehrere aktive Flaschen Umfang: Interne Gebinde-IDs/Zähler auch bei identischer Größe und mehreren Orten. Abnahme: Verwendung wird dem tatsächlich gewählten Gebinde zugeordnet. |
| ☐ | U19-F05 Letzte Flasche vorschlagen Umfang: Auswahl zuletzt verwendeter Flasche und Ersatz nach Leer-Meldung. Abnahme: Vorschlag ist änderbar; keine willkürliche Flaschenauswahl. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U20  /  V1.5.0

# Nutzungsbuchungen direkt beim Putzen

Kern der lernenden Putzmittelverwaltung.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U20-F01 Mehrere Mittel je Sitzung Umfang: Beliebig viele ausgewählte Produkte bei einer Reinigung. Abnahme: Verwendung unterschiedlicher Artikel getrennt dokumentiert. |
| ☐ | U20-F02 Aufgabenspezifische Vorschläge Umfang: Nach Erstverwendung bei gleicher Putzaufgabe wieder anbieten. Abnahme: Vorschläge können entfernt und ersetzt werden. |
| ☐ | U20-F03 Pro Gebinde pro Sitzung einmal Umfang: Derselbe Badreiniger für WC/Dusche/Fliesen nur einmal zählen. Abnahme: Doppeltes Abhaken erzeugt keine zweite Buchung. |
| ☐ | U20-F04 Neue Sitzung = neue Nutzung Umfang: Zwei real getrennte Reinigungen am selben Tag möglich. Abnahme: Sitzungs-ID entscheidet, nicht Datum alleine. |
| ☐ | U20-F05 Verbrauchsstufe optional Umfang: Wenig 0,5 / normal 1 / viel 2 je ausgewähltem Gebinde. Abnahme: Nutzungsanzahl +1 und gewichtete Einheit getrennt gespeichert. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U21  /  V1.5.1

# Lernende Flaschen-Prognose

Von echten geleerten Gebinden lernen.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U21-F01 Flasche als leer bestätigen Umfang: Zähler/verbrauchte Einheiten bis zur Leer-Meldung erfassen. Abnahme: Lernstichprobe erst bei bestätigter Leer-Meldung entsteht. |
| ☐ | U21-F02 Lernen je Produkt und Größe Umfang: Ergiebigkeit aus abgeschlossenen Gebinden gleicher Variante. Abnahme: Fremdgröße verfälscht Prognose nicht. |
| ☐ | U21-F03 Restreichweite schätzen Umfang: Verbleibende Normalnutzungen aus Einheiten errechnen. Abnahme: Wert klar als ungefähr gekennzeichnet. |
| ☐ | U21-F04 Fast-leer-Warnung Umfang: Etwa fünf geschätzte Normalnutzungen vor Ende warnen. Abnahme: Bei fehlenden Trainingsdaten keine erfundene exakte Prognose. |
| ☐ | U21-F05 Prognose korrigieren Umfang: „Noch 1 Nutzung“ etc. freiwillig angeben und Verlauf sauber führen. Abnahme: Korrektur führt nicht doppelt zu Lernproben. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U22  /  V1.5.2

# Buchungsverlauf, Korrekturen und Datenintegrität

Verbrauch nachvollziehbar und Fehler rücknehmbar.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U22-F01 Verbrauchshistorie Umfang: Nutzungen, Verbrauchsstufen, Nachkäufe und Lagerbewegungen pro Artikel. Abnahme: Einträge mit Datum/Sitzung korrekt auffindbar. |
| ☐ | U22-F02 Buchung rückgängig Umfang: Falsche Verwendung/Kaufbuchung rücknehmen. Abnahme: Bestand, Statistik und Prognose werden konsistent korrigiert. |
| ☐ | U22-F03 Leer-Meldung korrigieren Umfang: Irrtümlich geleertes Gebinde reaktivieren. Abnahme: Falsche Lernprobe wird deaktiviert/berichtigt. |
| ☐ | U22-F04 Inventurdifferenzen trennen Umfang: Bestandskorrekturen separat von Verbrauchsereignissen. Abnahme: Inventur erhöht weder Nutzungsanzahl noch Gewichtseinheiten. |
| ☐ | U22-F05 Mehrfache Speicherung verhindern Umfang: Idempotente Buchung/Transaktion und Wiederanlaufprüfung. Abnahme: Doppelklick oder App-Neustart erzeugt keine Doppelbuchung. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U23  /  V1.6.0

# Produktdokumente direkt in der App

Integrierter und möglichst offline-fähiger PDF-Zugriff.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U23-F01 Artikel-Dokumentenablage Umfang: Mehrere PDFs, Bilder und Notizen je Lagerartikel. Abnahme: Alle Dokumente haben stabile Zuordnung und Dateigröße. |
| ☐ | U23-F02 Interner PDF-Viewer Umfang: PDF im App-Fenster öffnen, Seiten blättern, zoomen. Abnahme: Unter Android offline ein mehrseitiges PDF zuverlässig anzeigen. |
| ☐ | U23-F03 Offline-Dokumentenspeicherung Umfang: PDF-/Bilddateien lokal mit verfügbarer Sicherungsfunktion. Abnahme: Nach Netztrennung erneut öffnen; große Dateien prüfen. |
| ☐ | U23-F04 Sicherheits-/Herstellerangaben Umfang: Sicherheitsdatenblatt, Dosierung, Herstellerhinweise zuordnen. Abnahme: Ohne verifizierte Angaben keine erfundene Aussage anzeigen. |
| ☐ | U23-F05 Dokumente bearbeiten/löschen Umfang: Dokument nach Nachfrage ersetzen oder löschen. Abnahme: Löschung betrifft nicht andere Dokumente desselben Artikels. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U24  /  V1.6.1

# Gerätewartung und Zubehörzustand

Reinigungsgeräte und Putzzubehör gepflegt halten.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U24-F01 Gerätestatus Umfang: Einsatzbereit, Wartung fällig oder Defekt. Abnahme: Status im Artikel und in Geräteliste konsistent. |
| ☐ | U24-F02 Wartungs-Intervalle Umfang: Filter reinigen, entkalken, turnusmäßige Aufgaben planen. Abnahme: Fälligkeit nur auf eingegebenen Intervallen/Herstellerinfos basiert. |
| ☐ | U24-F03 Wartungs-Erinnerungen Umfang: Hinweise und Historie mit Datum, Arbeit und Notizen. Abnahme: Erledigte Wartung setzt nächste Fälligkeit korrekt. |
| ☐ | U24-F04 Verbrauchsteile verknüpfen Umfang: Filter, Beutel und anderes Zubehör mit Geräten verbinden. Abnahme: Verknüpfung ändert Bestand erst bei bestätigter Verwendung. |
| ☐ | U24-F05 Zubehör Waschen/Ersetzen Umfang: Wiederverwendbare Tücher als Waschen/Ersetzen markieren. Abnahme: Wiederverwendung zieht keinen Stückbestand ab. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U25  /  V1.6.2

# Haltbarkeit, Archiv und Löschkonzept

Daten erhalten, Datenschutz bei endgültigem Löschen.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U25-F01 Freiwillige Haltbarkeitsdaten Umfang: Kauf-/Öffnungs- und Hersteller-Ablaufdatum eintragen. Abnahme: Kein Datum automatisch ohne belastbare Grundlage erfunden. |
| ☐ | U25-F02 Status Entsorgt/Prüfen Umfang: Ablaufhinweis, Entsorgung und Ausbuchung. Abnahme: Restbestände nach bestätigter Entsorgung korrigiert. |
| ☐ | U25-F03 Artikel archivieren Umfang: Aus aktivem Lager entfernen, Daten/Historie erhalten. Abnahme: Reaktivierung stellt Beziehungen und Lagerangaben wieder her. |
| ☐ | U25-F04 Löschen mit Kurz-Undo Umfang: Sicherheitsabfrage und kurze Rückgängig-Möglichkeit. Abnahme: Endgültige Löschung nicht versehentlich auslösbar. |
| ☐ | U25-F05 Alte Referenzen neutralisieren Umfang: Nach Löschung frühere Reinigungen mit „Gelöschtes Produkt“. Abnahme: Keine Produktdetails weiter sichtbar; Statistik bleibt konsistent. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

U26  /  V1.7.0

# Qualität, Wiederherstellung und spätere Windows-Nutzung

Stabilisierung vor funktionaler Ausweitung.

| ✓ | Umsetzung & Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| ☐ | U26-F01 Vollbackup aller Module Umfang: Auch Fotos, PDFs, offene Gebinde, Prognosen und Archiv sichern. Abnahme: Vollständiger Import mit Stichproben und Zählerabgleich. |
| ☐ | U26-F02 Backup/Löschen absichern Umfang: Vorsicherung vor Restore; Hinweis auf Daten aus alten Sicherungen. Abnahme: Restore verlangt Bestätigung; gelöschte Daten werden nicht heimlich reaktiviert. |
| ☐ | U26-F03 PWA-Updatequalität Umfang: Versionshinweis, Offline-Caches, Migrationen und Neustartfälle testen. Abnahme: Kein Downgrade oder Datenverlust bei Web-App-Update. |
| ☐ | U26-F04 Windows-Vorbereitung Umfang: Portables Datenformat und Konzept für späteren Windows-Import. Abnahme: Probeexport interoperabel; vollwertige Windows-App nicht Teil dieses Updates. |
| ☐ | U26-F05 Gesamtabnahme & Performance Umfang: Vollregression, 2D/3D, viele Artikel, Fotos/PDFs, Lesbarkeit. Abnahme: Mindestanforderungen dokumentiert und alle kritischen Tests bestanden. |

RELEASE-PRÜFUNGEN  –  erst nach tatsächlicher Arbeit abhaken

☐  Alle fünf Funktionen einzeln getestet und im Word-Dokument abgenommen.

☐  Regression aller bis zu diesem Paket vorhandenen Funktionen und Daten bestanden.

☐  Offline-/Android-PWA-Test der vorhandenen Funktionen und Neustart ohne Datenverlust bestanden.

☐  Backup/Restore inkl. derzeit vorhandener Fotos, PDFs und Lagerdaten geprüft.

☐  Version nach Prüfung zu GitHub hochgeladen; Commit/Actions kontrolliert.

☐  Fertiges ZIP mit korrekter Versionsnummer erzeugt und überprüft.

☐  Dieses Word-Dokument nach Nachweisen aktualisiert und abgeschlossen.

Nachweise / Protokoll (erst nach Umsetzung ausfüllen)

Datum: ______________   Testergebnis: ___________________   GitHub-Commit: _________________________

Actions/Release-Link: _________________________________   ZIP-Datei/Version: ______________________________

# Anhang A – Alle 35 App-Entscheidungen

Die Wahl wurde im Planungsgespräch getroffen. „Entschieden“ ist ausdrücklich NICHT „programmiert“. Update-Referenzen nennen die vorgesehenen Pakete.

| ID | Verbindliche Auswahl / Regel | Update |
| --- | --- | --- |
| A01 | Nur privat; gewerbliche Nutzung lediglich spätere Option | U01 |
| A02 | Intelligenter Editor: Baukasten und freies Zeichnen, Wände/Türen/Fenster, Einrasten | U02–U03 |
| A03 | Automatisch geschätzte Sauberkeit 0–100 %, jederzeit manuell korrigierbar | U04 |
| A04 | Aufgaben pro Raum vorschlagen, eigene Aufgaben/Intervalle/Überfälligkeit | U05, U13 |
| A05 | Schnellreinigung oder ausführliche Reinigung mit Checkliste, Timer, Notizen | U05, U12 |
| A06 | Intelligenter Putzplan mit Priorität, Zeitbudget, Verschieben und Erinnerungen | U13–U14 |
| A07 | Raum-Unterbereiche/Gegenstände mit eigenen Zuständen und Aufgaben | U04 |
| A08 | Mehrere Vorher-/Nachher-Fotos, Galerie, Vergleich, Notizen, lokal speichern | U09–U10 |
| A09 | Reinigungsassistent mit Mitteln, geprüften Material-/Sicherheitshinweisen, Lerninhalten | U11, U23 |
| A10 | Vollständige Offline-Nutzung, manuelle Backups, optional Drive, Wiederherstellung | U06, U26 |
| A11 | Großer Grundriss als Startseite; Aufgaben und Reinigungsschnellzugriff | U01, U04 |
| A12 | Räume antippen, Sauberkeitswerte und Reinigung im 2D-Grundriss; 3D-Pläne entfallen. | V1.4.0.7: 3D entfällt |
| A13 | 2D-Grundriss als einzige Wohnungsansicht. Ursprüngliche 3D-Wahl vom 25.10.2026 in V1.4.0.7 widerrufen. | V1.4.0.7: 3D entfällt |
| A14 | Jetzt interaktive 3D-Räume; Möbel-/Gegenstandsplatzierung später | U07–U08; später |
| A15 | Flexible Raumplanung mit optionalen Maßen und anpassbaren Wänden | U02–U03 |
| A16 | Haus/Wohnung wählbar, mit oder ohne mehrere benannte Ebenen | U02, U07 |
| A17 | Einzelperson, keine Familienkonten oder Aufgabenverteilung | U01 |
| A18 | Statistiken/Historie: Entwicklung, Dauer, Vergleiche, Ziele auf Extraseite | U14 |
| A19 | Priorisierte, sparsame Benachrichtigungen, Ruhezeiten und individuelle Schalter | U14 |
| A20 | Schmutzart/-grad mit Fotos, Notizen und offenen Problemstellen | U15 |
| A21 | Großputz über Räume und Tage mit Checklisten/Fortschritt | U15 |
| A22 | Reinigungsmittel mit Vorratskontrolle, Einkaufsliste, manuellem Verbrauch | U18–U22 |
| A23 | Raummaterialien zuordnen, passende Mittel/Warnungen und Pflegehinweise | U11 |
| A24 | Sauberkeit nur im gereinigten Bereich erhöhen, Raumwert daraus neu bestimmen | U04–U05 |
| A25 | Schrittweiser Aufbau statt Alles-auf-einmal; ungefähr 5 Funktionen je Update | U01–U26 |
| A26 | Android zuerst, Windows später über gemeinsame Dateistruktur/Backups | U01, U26 |
| A27 | Vollbildeditor, Hilfslinien/Undo, nahtlos Wand an Wand ohne Raumlücken | U02–U03 |
| A28 | Außenwände zuerst ODER Raum-für-Raum an gemeinsame Wände andocken | U02–U03 |
| A29 | Türen/Fenster rasten ein; echte Öffnungen, Typen und optionale Maße | U03, U07 |
| A30 | Kein Import: neue Putz-App startet vollständig leer | U01 |
| A31 | Installierbare PWA über Browser, GitHub-Updates mit ZIP-Paket | U01, U06, U26 |
| A32 | Keine zusätzliche PIN oder App-Sperre | U01 |
| A33 | Tippen: Details; langer Druck: Schnellmenü; Editor separat | U04, U08 |
| A34 | Vier Hauptmenüs: Zuhause / Putzen / Putzplan / Mehr, Reinigungsschnellstart | U01 |
| A35 | Verbindlicher App-Name „Mein Putzmanager“ | U01 |

# Anhang B – Alle 24 Lagerentscheidungen

L05–L07 und L15–L24 sind in den Verbrauchsregeln R1–R8 technisch zusammengeführt; keine Doppelzählung und keine automatisch erfundenen Restmengen.

| ID | Verbindliche Auswahl / Regel | Update |
| --- | --- | --- |
| L01 | Putzmittel, Zubehör und Reinigungsgeräte; keine allgemeine Haushaltsinventur | U16 |
| L02 | Ein Artikel an mehreren Lagerorten mit getrennten Mengen und Verschieben | U17 |
| L03 | Artikel mit Fotos, Marke/Modell, Einheiten, Notizen, Mindestbestand | U17 |
| L04 | Liste/Kacheln, Suche, Filter, Sortierung, Favoriten, +/- und Warnungen | U16–U17 |
| L05 | Ergiebigkeit pro leer bestätigter Flasche lernen statt ml je Reinigung | U20–U21 |
| L06 | Mehrere Mittel pro Sitzung, aus erster Verwendung lernende Vorschläge | U20 |
| L07 | Volle und angebrochene Flaschen unterscheiden, nach Leer-Meldung wechseln | U19 |
| L08 | Gerätepflege, Wartungsfristen/-historie, Status und Zubehörverknüpfung | U24 |
| L09 | Nachkaufvorschläge, Liste, nach Bestätigung einmalig zubuchen | U18 |
| L10 | Mehrere PDFs/Bilder/Notizen direkt am Artikel offline im integrierten Viewer | U23 |
| L11 | Verbrauchs-/Nachkaufverlauf, Rückgängig und Restnutzungen korrigieren | U22 |
| L12 | Einweg- und wiederverwendbares Zubehör inkl. Waschen/Ersetzen | U18, U24 |
| L13 | Gebindegrößen separat lernen, Packungsinhalte auf Stück umrechnen | U19 |
| L14 | Großer Plus-Button, Kamera, Dublettenerkennung, Serienerfassung | U17 |
| L15 | Zuletzt verwendete konkrete Flasche/Lagerort als Auswahl vorschlagen | U19–U20 |
| L16 | Wenig/normal/viel = 0,5/1/2 Verbrauchseinheiten, getrennt von Nutzungen | U20–U21 |
| L17 | Gleiche Flasche innerhalb einer Sitzung nur einmal als Nutzung zählen | U20 |
| L18 | Freiwillige Kauf-/Öffnungs-/Ablaufdaten, Warnung und Entsorgung | U25 |
| L19 | Inventur nach Kategorie/Ort, Soll-Ist-Abgleich und bestätigte Korrekturen | U18, U22 |
| L20 | Archivieren/reaktivieren, löschen mit Bestätigung und Kurz-Undo | U25 |
| L21 | Getrennte tatsächliche Nutzung und gewichteter Verbrauch, lernende Prognose | U21 |
| L22 | Mehrere gleichzeitig angebrochene Flaschen mit eigenen internen Zählern | U19 |
| L23 | Eine Nutzung je realer Sitzung/Flasche; zwei Sitzungen am Tag separat | U20 |
| L24 | Backup aller Daten; Löschung neutralisiert ältere Produktreferenzen | U25–U26 |

# Anhang C – Spätere Erweiterungen (nicht im aktuellen Umfang)

S01 | Gewerbliche Nutzung  Erst nach eigenem Auftrag: mehrere Wohnobjekte/Kunden, betriebsspezifische Trennung. Jetzt ausschließlich privat.

S02 | Ausgebaute 3D-Möbelplanung  3D-Möbel/Gegenstände platzieren, verschieben und deren eigenen Zustand anzeigen; in V1.1 noch NICHT enthalten.

S03 | Vollständige Windows-App  Gemeinsame Daten übernehmen; aktuell nur Datenmodell/Export vorbereiten, keine verbindliche Windows-Lieferung.

S04 | Barcode/Produktdatenbanken  Barcode-Scan und externe Stammdaten sind nicht Bestandteil von L14 B.

S05 | Reparatur-/Kostenmanagement  Komplette Reparaturwerkstatt, Preisstatistiken, ML-Verbrauchsprognosen oder automatische Produktrecherche nicht geplant.

S06 | Weitere Haushaltsbereiche  Keine allgemeine Inventur, Familienverwaltung, Finanz- oder Gewerbemodule in diese App aufnehmen.

# Änderungs- und Entscheidungsprotokoll

| Datum | Änderung | Nachweis / Freigabe |
| --- | --- | --- |
| 25.10.2026 | Erstausgabe: 35 App- + 24 Lagerentscheidungen, 26 Update-Pakete à 5 Aufgaben. Alle Umsetzungs- und Releasefelder offen. | Planung dokumentiert; keine Umsetzung behauptet. |
| 25.10.2026 | Beta V1.0.0: U01-F02 bis F05 abgenommen. GitHub-Pages-Fehler 404 durch falsche Build-Quelle /docs behoben; Dateien in /docs und Root abgelegt. U01-F01, Android/Offline und Releasefreigabe bleiben offen. | GitHub Root: 2e7466ac9e1522340db889af57062061af344f15; Pages-Run 40183766411: Build/Deploy success. 5 Node-Prüfungen, Chromium-Smoke bestanden; 22-Dateien-ZIP geprüft. |
| 25.10.2026 | V1.0.0.1: Installationshilfe auf der Startseite, Browser-PWA-Diagnose, Manifest-Pfade, Cache-Neustart, Workflow auf Root korrigiert. Root/docs-App-Dateien spiegelgleich. | Commit c7c07e3aaf929346d703e39b743d6c04e4d1ce82, Pages-Lauf 40185399494 success, Test-Lauf 40185399500 success; acht Node-Prüfungen und Browser-Smoke bestanden. Reale Android-Installation NICHT geprüft. |
| 25.10.2026 | V1.0.1 (U02): Wohnart/Ebenen, Außenkontur + Raumaufbau, Vollbild-Touch-Editor, Raumformen, Autosave und Undo/Redo. 5/5 Funktionen im Browser geprüft; U02-GitHub-/ZIP-/Word-Prüfungen erledigt. Android/Offline und Backup/Restore offen. | GitHub Root ba9307763fa15f40b094e38e7c5b49184504a548; CI 40187466662 SUCCESS, Pages 40187466518 SUCCESS. 12 Node-Tests, altes Browser-Smoke, Editor-Smoke, 320–430px Emulation PASS; 28-Dateien-ZIP geprüft. |
| 25.10.2026 | V1.0.3 (U04): Read-only Wohnungs-Dashboard mit Tap/Langdruck; frei benannte Raum-Unterbereiche mit einfachen abhakarbaren Aufgaben, Schätzwerte 0–100 %, Grundwert für nicht erfasste Flächen, berechneter Raumwert, manuelle Gesamt-Korrektur und farbige Etagenkarte. | Commits dcca0753f5d44e7062e91c688dc16a473f7661ef + 39c0a38b9727b9c21e269e64b374bdca0c6d9425; CI 40196220380 SUCCESS; Pages 40196219994 SUCCESS; 27 Node-Tests, Browser und 4 Mobilgrößen. ZIP 38 Dateien, CRC OK. Android/Offline/Backup offen. |
| 25.10.2026 | V1.0.4 (U05): Raum- und Bereichsaufgaben aus Vorlagen oder frei, Aufgaben bearbeiten/löschen, Intervalle 1/7/X Tage, selektive Schnell-/Detailreinigung, Datum/Uhrzeit/Notizen, lokale Historie mit maximal 500 Einträgen; bestehender Speicher erhalten. | GitHub Root 21782aeec903a8ed4df75734b789302487b41262; CI 40198041512 SUCCESS, Pages 40198041576 SUCCESS. 45 Node-Tests, 6 Chromium-Tests und vier Mobilgrößen; ZIP CRC OK. Android-Installation, Offline und vollständiger Backup-Restore offen. |
| 25.10.2026 | V1.4.0 (U16): Lager vorgezogen. Drei Kategorien, Zugang über Mehr und Putzen, Liste/Kachel, Suche/Sortierung/Filter, Favoriten und Vorratswarnungen. Fünf Funktionen geprüft und abgenommen; andere Pakete zurückgestellt. | GitHub d83f94a6630774d7bf7afdfacf1add3f0a6192f0; CI 40200442750 success, Pages 40200442400 success. 51 Node-Tests + 7 Chromium-Prüfungen, 4 Mobilgrößen; ZIP 54 Dateien, CRC OK. Echter Android- und Backup-Restore-Test offen. |
| 25.10.2026 | Zusatzupdate V1.4.0.1 – Grundriss drehen: grüner Touch-Drehgriff, ±15°-Pfeile, genaue 0–360°-Eingabe, echte Polygonrotation für Rechteck/L-Form/freie Räume, Kollisionskontrolle, Öffnungsmitnahme, Undo/Redo und bisherige Datenspeicherung. Kein Abschluss von U17. | Commit a9dfc904ad29ff74740427312ece7cd3cd052271; CI 40203409470 success; Pages 40203409394 success; 54/54 Node-Tests, Chromium-Browserprüfungen inkl. Touch erfolgreich. Physischer Android-Test offen. |

# Ergänzung V1.4.0.1 – 360°-Drehung im Grundriss

Kleines Zwischenupdate nach U16. Die fünf Lageraufgaben U17-F01 bis U17-F05 bleiben unverändert offen; die Gesamtzahl abgeschlossener Masterpaketfunktionen erhöht sich dadurch nicht.

## Abhakliste – tatsächlich abgeschlossen

| ✓ | Kriterium / konkreter Nachweis |
| --- | --- |
| ✓ | Raum am grünen Griff ↻ mit Finger/Maus stufenlos und vollständig um 360° drehen. |
| ✓ | Schaltflächen für 15° links und 15° rechts in der Auswahlansicht. |
| ✓ | Winkel direkt als Gradzahl von 0 bis 360 festlegen. |
| ✓ | Rechtecke, L-Formen und freie Polygonräume über tatsächliche Eckpunkte drehen; Größe bleibt erhalten. |
| ✓ | Nur ausgewählten Raum drehen; Überlappung und ungültige Geometrie verhindern. |
| ✓ | Tür-/Fensteröffnungen beim Drehen nach Möglichkeit erhalten; unsichere Übertragung abweisen. |
| ✓ | Auto-Speichern, bestehende Speicherschlüssel und Rückgängig/Wiederholen erhalten. |
| ✓ | 54 von 54 Node-Tests bestanden; vorhandene Chromium-Regressionsprüfungen und neuer echter Touch-Test bestanden. |
| ✓ | Root- und docs-Veröffentlichungsdateien abgeglichen; ZIP- und Versionsprüfung. |
| ✓ | GitHub Root: Commit a9dfc904ad29ff74740427312ece7cd3cd052271 veröffentlicht. |
| ✓ | GitHub Actions CI-Lauf 40203409470 erfolgreich; Pages-Lauf 40203409394 erfolgreich. |
| ☐ | Echter Android-PWA-Installationstest, Offline-Test und Fingergesten-Praxistest am physischen Handy: noch offen. |

Freigabestatus: GitHub Pages und automatisierte Prüfungen erfolgreich. Die praktische Bedienung auf dem tatsächlichen Android-Gerät ist als separate Abnahme offen. Kein Datenreset oder vollständiger Backup/Restore behauptet.

SONDERUPDATE · 25.10.2026

# Mein Putzmanager – V1.4.0.2

Artikel bearbeiten · Farbsymbole & Fotos · Materialwahl pro Raum und Aufgabe · bestätigte Verbrauchszählung

Dieses Sonderupdate ergänzt den Entwicklungsplan, ohne die umfangreichen Meilensteine U17–U22 voreilig als abgeschlossen zu kennzeichnen. 29/130 reguläre Abnahmen bleiben unverändert. Alle nachfolgenden fünf konkreten Sonderupdate-Aufgaben wurden mit Node-Tests und mobilen Chromium-Tests überprüft.

| Abgehakt | Sonderupdate-Aufgabe | Test-/Abnahmekriterium |
| --- | --- | --- |
| ✓ | S01 · Lagerartikel bearbeiten | Jeden vorhandenen Artikel wieder öffnen und Name, Kategorie, Ort, Menge, Mindestbestand, Einheit, Marke, Modell, Notiz und wiederverwendbar ändern; ID und Verbrauchshistorie erhalten. |
| ✓ | S02 · Bilder und farbige Artikel-Icons | Bis zu drei verkleinerte eigene Fotos lokal hinzufügen/entfernen; farbige blaue, weiße und rosa Handschuhe sowie Putztücher, Geschirrtücher und Reinigungsmittel auswählen. |
| ✓ | S03 · Raum → Putzen → Artikelwahl | Aus Raumdetails Schnell-/Detailreinigung öffnen; vor/während/nachher die Material-Häkchen setzen; Vorauswahl nicht als Verbrauch verbuchen. |
| ✓ | S04 · Pro Aufgabe und Raum merken | Letzte bestätigte Artikelwahl bei WC-, Spiegel- und anderen Aufgaben pro Raum getrennt wieder mit Häkchen anbieten; nicht ausgewählte Artikel nicht buchen. |
| ✓ | S05 · Verbrauch pro bestätigter Reinigung | Pro Produkt und Sitzungs-ID maximal eine Verwendung mit Intensität 0,5/1/2 buchen; wiederverwendbare Artikel nicht abziehen; Einwegartikel abziehen; erste Lernprobe erst nach bestätigter leerer Flasche. |

## Prüf- und Veröffentlichungsstatus

✓  60/60 automatisierte Node-Tests für Bestand, Aufgaben, Geometrie, Paketdateien und Materialverbrauch lokal bestanden.

✓  Chromium-Mobile: U05, U16, Materialintegration sowie weitere bestehende Browser-/Editor-/Grundriss-Regressionstests bestanden.

✓  Die Dateien unter Repository-Root und /docs sind im lokalen Release identisch. PWA-Cache-Key auf 1.4.0.2 angehoben.

✓  GitHub-Branch Root aktualisiert; letzter Testdatei-Commit 11f8f311950ab6645f2b67ab83bb44a635d2abef. Kein Android-Gerätetest damit ersetzt.

✓  Neues ZIP V1.4.0.2 erstellt und mittels ZIP-CRC / Spiegelvergleich verifiziert.

✓  Word-Mastercheckliste um dieses Sonderupdate mit Testbelegen ergänzt.

☐  Echte Android-PWA-Installation sowie Offline-Test auf dem Nutzer-Handy – noch offen.

☐  Vollständiges Backup/Restore von Fotos, Flaschen und Grundrissen – noch offen.

☐  Mehrere parallele offene Flaschen, getrennte Gebindegrößen/Lagerorte, lückenlose Inventur und genaue Restreichweiten-Prognose – nach U17–U22 offen.

Datenhinweis: Fotos werden in diesem Beta-Patch als komprimierte Bilddaten lokal im Browser gespeichert. Bei Speichermangel erscheint eine Fehlermeldung. Die derzeitige App besitzt noch keine vollständige Backupsicherung für diese Bilder. Eine teilweise Lagerbuchung trotz gespeicherter Raumreinigung wird gemeldet, wenn das Speicherlimit erreicht ist.

Releaseprotokoll: 25.10.2026 – V1.4.0.2 | S01–S05: 5/5 nach Browser-/Unit-Tests | GitHub Root veröffentlicht | ZIP und Master-Word aktualisiert | vollständige U17–U22-Abnahme: OFFEN.

# Sonderupdate V1.4.0.3 – Kategorien im Putzlager

25.10.2026 | Zusätzlich zu den 26 geplanten Update-Paketen. Bestehende Lagerartikel und Nutzungen bleiben erhalten. Das Stammkategoriesystem besteht weiterhin aus drei Artikelarten (Putzmittel, Zubehör, Reinigungsgeräte); darunter sind frei benennbare Kategorien möglich.

| Status | Erledigte Arbeit | Prüfung / Nachweis |
| --- | --- | --- |
| ☑ | K01 – Kategorien anlegen | Frei benennbare Kategorien bis zu 100; Artikelart bei Anlage auswählen; Duplikate/Leerwerte gesperrt. |
| ☑ | K02 – Kategorien umbenennen | Auch Standardkategorien umbenennbar; Artikel-IDs und gespeicherte Zuordnungen bleiben gleich. |
| ☑ | K03 – Kategorien löschen | Abfrage vor Löschung; belegte Kategorie erfordert Zielkategorie derselben Artikelart; Artikel werden umgeordnet, nicht gelöscht. |
| ☑ | K04 – Lager und Putzen integriert | Auswahl beim Artikelerstellen/-bearbeiten; Kategorie-Filter, Liste, Suche; Materialverbrauch für eigene Unterkategorien funktionsfähig. |
| ☑ | K05 – Prüfung und lokale ZIP-Vorbereitung | 68/68 Node-Tests; neuer mobiler Kategorien-End-to-End-Test; bisherige Browserregressionen und Größenprüfung bestanden. |
| ☑ | G01 – GitHub-Veröffentlichung | GitHub Root Commit c86d2054f5b3e3c9861f96b00b0d913fd6128d45; CI Run 40209782566 SUCCESS; Pages Run 40209782617 SUCCESS. Echte Handy-Installation separat offen. |
| ☐ | G02 – Android-Praxistest | Installation/PWA-Offline-Funktion am echten Android-Gerät sowie vollständiges Backup/Restore weiterhin offen. |

Versionsstand: V1.4.0.3 | Browser-Datenkennung unverändert: mein-putzmanager-inventory-v1 | Lokale Tests: 68 Node-Tests und mobile Browser-Prüfungen PASS.

Release-Nachweis: GitHub Root c86d2054f5b3e3c9861f96b00b0d913fd6128d45  •  CI 40209782566 PASS  •  Pages 40209782617 PASS  •  ZIP mit Prüfsummen.

## Sonderupdate V1.4.0.4 – Interaktive 3D-Reinigungsansicht

25.10.2026 | Entwicklung U07/U08 gemeinsam aus der vorhandenen Wohnung. 3D-Look ist eine offline gerenderte geometrische SVG-Projektion aus realen Grundriss-Punkten (kein zweiter Datensatz und keine zusätzliche Cloud).

Abgenommen (7): U07-F01 2D/3D aus demselben Wohnungsdatensatz; U07-F04 Etagenwahl; U07-F05 Türen/Fenster als geometrische Öffnungen; U08-F01 Raumwahl mit denselben IDs; U08-F02 Reinigung/Checkliste/Sauberkeit; U08-F03 Zustandsfarben/Zahlen; U08-F04 Kamera-Bedienung und read-only Grundriss.

Offen: U07-F02 (exakte kalibrierte Raumhöhe/bautechnische 3D-Wandgeometrie); U07-F03 (echtes Android-Zielgerät testen); U08-F05 (Android-Leistung und Speichernutzung auf dem echten Gerät). Deshalb keine vollständige U07/U08-Freigabe.

Tests: 74/74 Node-Tests; zusätzlich interaktiver 3D-Chromium-Mobile-Test inklusive Kameraziehen, 3D/2D-Parität, Flächenzustand, Schnell-/Detailreinigung, Aufgaben, Speicher-Neustart, Etage und 50-Raum-Drosselmodus bestanden. U02–U05, U16, Lagerkategorien, Materialien und Rotation regressiongetestet.

GitHub: Root-Code-Commit 0c2091fc1bcc26f14df2a4b550b72465fe1a878a · CI 40213029648 erfolgreich · GitHub-Pages 40213029084 erfolgreich. ZIP: Mein_Putzmanager_V1.4.0.4_3D_Reinigung_GitHub_Update.zip; Mastercheckliste aktualisiert.

NICHT getestet: Installation und Offline-Nutzung auf physischem Android-Smartphone; vollständiges Backup/Restore einschließlich Medien/Lager. Diese Prüfungen und alle nicht genannten Word-Häkchen bleiben OFFEN.

# Sonderupdate V1.4.0.5 – Lagerverbrauch, Waschstatus & Raum-Stoppuhr

25. Oktober 2026  |  Version: 1.4.0.5  |  Code-Commit: b4d66e2a7f16f163828bf0ec366efd126c86cc5e

Zusatz-Abnahmeprotokoll zum aktuellen Auftrag. Die 130 ursprünglichen Masterpunkte bleiben unverändert: 36/130 bereits abgenommen. Die nachstehenden 6 Sonderpunkte sind zusätzlich geprüft. Nicht getestete Android-/Backup-Punkte werden nicht abgehakt.

| Erledigt | ID / Funktion | Abnahme / Nachweis |
| --- | --- | --- |
| ☒ | V1405-01 Buchungsart pro Lagerartikel | Vier Auswahlarten unabhängig von der Kategorie: Flüssigmittel, Einweg, waschbar, dauerhaft. Altartikel werden ohne Datenlöschung geladen. |
| ☒ | V1405-02 Automatischer Materialverbrauch | Bei bestätigter Raumreinigung wird je konkret ausgewähltem Einwegartikel genau eine Einheit pro Sitzung abgezogen; Flüssigmittel nur als Nutzung erfasst. |
| ☒ | V1405-03 Wäschekreislauf für wiederverwendbare Materialien | Je verwendetes waschbares Tuch/Handschuh: sauber −1, Wäsche +1, Gesamtzahl unverändert. „Gewaschen +1“ oder „Alle gewaschen“ stellt saubere Anzahl wieder her. |
| ☒ | V1405-04 Fehlbestand/Mehrfachbuchung abgesichert | Ohne verfügbare saubere Einheit keine Buchung; bei fehlendem Material weder Teilabbuchung noch Reinigungsabschluss. Gleiche Sitzung belastet einen Artikel nur einmal. |
| ☒ | V1405-05 Raum-Stoppuhr und Historie | Start, Pause, Weiter, Reset, automatische Pause beim Verlassen; Zeit in Raumjournal und „Letzte Reinigungen“ sichtbar, nach Neustart gespeichert. |
| ☒ | V1405-06 Regression und mobile Browserprüfung | 84/84 Node-Tests plus realitätsnaher mobiler Chromium-Ablauf für Verbrauch, Wäsche, Stoppuhr, Fehlerfall und Daten-Neustart bestanden. GitHub-Code veröffentlicht. |

## Testnachweise

Automatische Tests: 84 bestanden, 0 fehlgeschlagen (node --test tests/*.test.mjs).

Mobile Chromium: tests/stock_timer_browser.py bestanden, einschließlich Zuordnung, Timer, Mengenbuchung, Waschrückgabe, Fehlbestand und Laden nach Neustart.

Weitere Browser-Regression: Kategorien, Materialvorschläge, U05-Aufgaben/Checkliste, U16-Lager und 3D-Reinigungsansicht bestanden.

Veröffentlichung: GitHub-Repository Darkman0607/putzapp · Zweig Root · Code-Commit b4d66e2a7f16f163828bf0ec366efd126c86cc5e.

## Weiterhin offen – bewusst nicht angekreuzt

☐ Echtes Android-Handy: Installation, Bedienung und länger laufende Stoppuhr prüfen.

☐ Vollständige Sicherung und Wiederherstellung von Grundrissen, Fotos, Journal und Lager testen.

☐ Langzeittest: mehrere Nutzer-Reinigungen, unterschiedliche Einheiten und echte Waschzyklen.

☐ Einzelstückverwaltung pro Tuch, Handschuh-Paar oder Flasche: noch nicht Teil dieser Beta.

Fachliche Grenze: Flüssigreiniger werden weiterhin pro Verwendung gezählt; der Flaschenbestand sinkt erst nach „Flasche leer“. Waschbare Artikel sind als Mengenpool erfasst, nicht als individuell identifizierte Textilien. Bei bereits angelegten Lagerartikeln die automatisch abgeleitete Buchungsart einmal kontrollieren.

# Sonderupdate V1.4.0.6 – Google Drive Backup / Wiederherstellen

25. Oktober 2026 · Version V1.4.0.6 · getrennte private Putzmanager-App

Erledigte technische Teilaufgaben sind markiert. Die bestehenden 130 Masterfunktionen bleiben mit ihrem bisherigen Status unverändert (36/130 abgenommen). U26-F01 und U26-F02 bleiben bis zur echten Cloud-Abnahme und einem Wiederherstellungstest mit vielen Fotos offen.

| Abgehakt | Teilaufgabe | Nachweis / Umfang |
| --- | --- | --- |
| ☒ | V1406-01 Google-Anmeldung mit OAuth-Oberfläche | Client-ID für Google-Webanwendung einstellbar; bestehende MR-Hausservice-Client-ID wird im selben Browser vorgeschlagen. Nur drive.file. Token nicht gespeichert. Test mit simuliertem Google Identity Services erfolgreich. |
| ☒ | V1406-02 Sicherungsformat für sämtliche aktuellen App-Daten | Ein vollständiger Snapshot der vier bestehenden localStorage-Datensätze einschließlich Grundriss, Räume, Aufgaben, Reinigungsverlauf, Lager, Waschstatus, komprimierten Artikelfotos, Stoppuhr. Kein MR-Hausservice-Datensatz wird eingelesen. |
| ☒ | V1406-03 Drive-Upload und Liste mit Laden | Eigener Drive-Ordner, manuelles Hochladen, eindeutige JSON-Sicherungen nach Zeitstempel, Anzeige gespeicherter Dateien sowie Laden einer ausgewählten Sicherung. Im Mobilbrowser mit gemockter Drive-API getestet. |
| ☒ | V1406-04 Sicherheitsprüfung und Restore mit Rücksetzung | SHA-256 Integritätsprüfung, Schema- und Dateigrößenprüfung, Bestätigungsdialog, IndexedDB-Wiederherstellungspunkt vor dem Ersetzen; Rücksetzung bei Speicherfehler in automatischen Modultests bestanden. |
| ☒ | V1406-05 Lokaler Export/Import und unabhängiger Offlinebetrieb | Offline JSON-Export/-Import als Reserve, kein Passwort/Token im Sicherungsformat, Google-Anmeldung nur freiwillig. Unveränderte App-Datenkennungen schützen frühere Bestände. |
| ☒ | V1406-06 Regression und GitHub-Paketprüfung | 90/90 Node-Tests, simulierte Google-Anmeldung/Drive-Upload und vorhandene Material-, 3D-, Aufgaben- und mobile Layout-Regressionen bestanden; Quellcode und ZIP publiziert. |

## Praxistest – bestätigte und noch offene Schritte

☐ Echtes Google-Konto: Anmeldung über Google Identity Services mit autorisierter OAuth-JavaScript-Herkunft und aktivierter Drive-API.

☒ Google-Drive-Speichern (Upload) auf dem Android-Handy: vom Nutzer am 25.10.2026 als funktionierend bestätigt. Abnahme ausschließlich für Speichern, nicht für Wiederherstellung.

☐ Google-Drive-Download, vollständige Rücksicherung und Gerätewechsel Android ↔ anderes Gerät: noch nicht bestätigt.

☐ Vollständiger Datenimport mit größeren Foto-Beständen, Stichprobenvergleich, reale Gerätespeichergrenzen und Rücksicherung überprüfen.

☐ U26-F01/U26-F02 im Word-Master erst nach erfolgreicher vollständiger realer Abnahme ankreuzen.

☐ Physische Android-PWA-Installation und Offline-Test weiterhin offen.

Datenschutz: Google-Drive-Sicherung ist ein JSON-Export in deinem eigenen Google Drive, derzeit ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ein Google-Client-ID-Eintrag ist kein Passwort. Cloud-Synchronisierung im Hintergrund wird noch nicht angeboten.

# Sonderupdate V1.4.0.7 – Nur noch 2D-Grundriss

25.10.2026 | Entscheidung: Die bisherige 3D-Reinigungsansicht wird aus der App entfernt. Der 2D-Grundriss aus dem Nutzer-Screenshot bleibt vollständig erhalten. Keine Änderung an gespeicherten Wohnungen, Aufgaben oder Lagerdaten.

Planänderung: Die bisherigen U07-/U08-Funktionen wurden zurückgezogen. Ihre früheren 3D-Häkchen sind deaktiviert; die historischen Protokolle der damals erfolgten Implementierung bleiben aus Nachweisgründen erhalten. Der aktuelle aktive Umsetzungsstand beträgt 29/130 Masterfunktionen (zuvor 36, abzüglich 7 entfallener 3D-Abnahmen).

| Erledigt | ID / Arbeit | Nachweis / Abnahmekriterium |
| --- | --- | --- |
| ✓ | V1407-01 3D-Bedienung entfernt | Umschalter 2D/3D, 3D-Kamera und 3D-Vorschau sind auf Zuhause nicht mehr vorhanden. |
| ✓ | V1407-02 3D-Code entfernt | Drei frühere 3D-Quelldateien inklusive /docs-Spiegel und Offline-Cacheeinträgen entfernt; Cache-Version aktualisiert. |
| ✓ | V1407-03 2D und Raumsteuerung erhalten | Grundriss, Etagen, Raumdetails, Raumwert bearbeiten, Schnellaktionen, 2D-Editor und Wandgeometrie weiterhin verfügbar. |
| ✓ | V1407-04 Datenhaltung unverändert | LocalStorage-Schlüssel, Lager, Journal, Aufgaben und Google-Drive-Backupformat unverändert; Beispielräume samt Werten über Browserneustart erhalten. |
| ✓ | V1407-05 Regressionstests | 85/85 Node-Tests und mobile Chromium-2D-, Grundriss-, Lager-, Timer-, Kategorien- und simulierte Drive-Tests bestanden. |
| ✓ | V1407-06 GitHub und Freigabe | Code-Commit fcacdc4f594719e4d6ac26fad939857111fd8bb2, GitHub Actions 40223704774 erfolgreich, Pages 40223704612 erfolgreich. |
| ✓ | V1407-07 Word und ZIP | Diese Mastercheckliste aktualisiert; vollständiges Release-ZIP mit unveränderten Datenkennungen erzeugt und technisch geprüft. |
| ☐ | V1407-08 Android-Praxistest | Installation, Update-Übernahme und 2D-Bedienung auf dem tatsächlichen Android-Handy ausstehend. |
| ☐ | V1407-09 Echter Google-Drive-Restore | Komplette Drive-Rücksicherung am echten Google-Konto mit Foto-/Lagerbestand bleibt offen. |
| ✓ | V1407-10 Google Drive: Speichern am Android-Handy | Praxisergebnis (Nutzerbestätigung vom 25.10.2026): Backup in Google Drive auf dem eigenen Android-Handy lässt sich speichern. Offen bleiben tatsächlicher Restore/Download, Gerätewechsel, physische PWA-Installation und vollständiger Offline-Test. |

Release: Mein_Putzmanager_V1.4.0.7_Nur_2D_Update.zip. GitHub-Zweig: Root · App-ID und Start-URL bleiben /putzapp/.

Wichtig: Wenn die App auf Android noch den alten Umschalter anzeigt, die aktualisierte PWA schließen und neu öffnen; die neue Service-Worker-Version entfernt den alten 3D-Cache. Keine Browserdaten löschen.

25.10.2026 | Bedienungsnachweis (Rückmeldung Nutzer): „Speichern in Google Drive auf meinem Handy funktioniert“. Der Drive-Upload wurde als erledigt markiert. Eine vollständige Wiederherstellung, Gerätewechsel, echte PWA-Installation und Offline-Praxisprüfung wurden nicht bestätigt und bleiben offen.

# HOTFIX V1.4.0.8 – Abnahmeprotokoll

25.10.2026 · Ausgangsversion V1.4.0.7 · Auftrag: Prioritäten 1–4 des praktischen Putztests beheben. Der ursprüngliche Daten-Schlüssel und die 2D-Wohnungsstruktur bleiben erhalten.

## Erledigte technische Teilaufgaben

| Status | Umsetzung | Nachweis |
| --- | --- | --- |
| ☑ | P1 · Startknopf führt zur bestehenden Raumwahl; Schnell- und Detailreinigung mit Stoppuhr und Materialzuordnung bleiben erhalten. | Mobilbrowser-Fluss geprüft. |
| ☑ | P2 · Detailreinigung erhöht den Bereich nur entsprechend erledigter/fälliger Aufgaben; eine von zwei Aufgaben ergibt keinen 100-%-Wert. | Regressionstest + mobiles Ende-zu-Ende bestanden. |
| ☑ | P3 · Tagesplan: fällige/überfällige Aufgaben, Priorität nach geschätztem Raumzustand, Zeitbudget 15/30/60 Minuten, Verschieben auf morgen. | Datenmodell, Persistenz und mobile Oberfläche geprüft. |
| ☑ | P4a · Vorher-/Nachher-Fotos bei Raumreinigungen, komprimierte lokale Galerie mit Löschen und Aufnahme in neue JSON-/Drive-Backup-Dateien. | Fotoaufnahme, Anzeige, Reload und Backup-Snapshot im Chromium-Test geprüft. |
| ☑ | P4b · Sechs offline verfügbare Reinigungsanleitungen mit Material- und Chemikalienwarnungen. | Sichtbarkeit im Reinigungsfluss und unter Mehr geprüft. |
| ☑ | P4c · Fälligkeitshinweise innerhalb der App; optionale Browserbenachrichtigung beim Öffnen und einstellbare Ruhezeit. | Fälligkeitsberechnung geprüft; echte Android-Berechtigung nicht bestätigt. |
| ☑ | Bisherige Google-Drive-Funktion: Speichern am Nutzer-Handy funktioniert (Nutzerbestätigung vom 25.10.2026). | Vorheriger Nachweis übernommen; keine neue Cloud-Testbehauptung. |
| ☑ | 93/93 automatisierte JavaScript-Tests und simulierte mobile Chromium-Flows erfolgreich. | Prüfung lokal durchgeführt; kein echter Android-Gerätetest. |

## Offene Praxistests und Funktionsgrenzen

☐ Echte PWA-Installation auf dem Android-Handy und Start ohne Internet bestätigen.

☐ Wiederherstellung einer Google-Drive-Sicherung auf dem Android-Handy durchführen und Daten kontrollieren.

☐ Android-Benachrichtigungen einschließlich Berechtigungen/Verlässlichkeit prüfen; derzeit keine Push-Hintergrundzustellung.

☐ Galerie-Erweiterungen wie unbegrenzte Fotos, voller Bildvergleich/Zoom und große Fotospeicherlösung bleiben offen.

☐ Vollständigen ursprünglichen Masterfunktionsumfang zu Statistik, Großputz und Gerätepflege getrennt abnehmen.

Daten-/Technikhinweis: Die Hotfix-Fotos werden als verkleinerte JPEGs lokal gespeichert; pro Reinigung höchstens ein Vorher- und ein Nachher-Foto, maximal 18 Reinigungseinträge mit Bildern. Speicherung kann bei vollem Browserspeicher scheitern; dann wird die Reinigung nicht als vollständig gesichert gemeldet. Google-Drive-Backups enthalten Fotos nur, wenn sie nach dem Update neu erstellt werden. Bereits vorhandene Sicherungen bleiben kompatibel.

Versionsnotiz: Hotfix 1.4.0.8; Quellen/Checks im zugehörigen ZIP, 2D-only weiterhin verbindlich.

☑ GitHub-Quellcode veröffentlicht: Commit 751d50fa4f269628252284b9a646588252800d44 (Branch Root). CI-Lauf 40229043874 und GitHub-Pages-Lauf 40229043371 erfolgreich.

☑ Release-ZIP V1.4.0.8 erstellt; Archiv-Integrität und 2D-Dateigleichheit geprüft. Testgerät Android: Abnahme weiterhin offen.

# HOTFIX V1.4.0.9 – Versionsanzeige und Reinigungsfotos

25. Oktober 2026 · Folgekorrektur zu V1.4.0.8 · Grundlage: Rückmeldung aus der tatsächlich installierten App (anzeigte 1.4.0.7) und Wunsch nach Fotogalerie ohne feste Anzahl. Die Hauptdaten und der 2D-Grundriss werden nicht zurückgesetzt.

| Status | Maßnahme | Nachweis / Grenze |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Version 1.4.0.9 konsistent in HTML-Titel, Beta-Label, Profil, Manifest, App-Code und Offline-Service-Worker. | Statische Konsistenzprüfung, Tests der Versionskennzeichen. |
| ☑ | Entfernung der Begrenzung auf 18 Foto-Reinigungseinträge; Fotogalerie ohne feste Eintragsanzahl. | IndexedDB statt localStorage; Foto-Einträge werden nicht automatisch gelöscht, ältere Bilder nachladen. |
| ☑ | Bestehende Fotos aus V1.4.0.8 werden beim ersten Start in die IndexedDB-Fotogalerie übernommen. | Alte lokale Fotodaten erst nach erfolgreicher Datenbank-Transaktion löschen. |
| ☑ | Neue JSON- und Google-Drive-Sicherungen schließen die IndexedDB-Fotos vollständig ein; alte Sicherungen bleiben importierbar. | Backup-Schema 2; Schema 1 kompatibel; Integritätsprüfsumme und Wiederherstellungs-Rücksetzung. |
| ☑ | Backup-Speichergrenze erweitert und ohne feste Fotozahl umgesetzt. | Schutzlimit für eine einzelne Backup-Datei: 256 MB. Gerät und Drive können früher begrenzen. |
| ☑ | Code- und Regressionsprüfung erfolgreich. | 96/96 Node-Tests; echte Android-Praxis muss separat abgenommen werden. |
| ☐ | Praxistest: auf deinem Handy wird Version 1.4.0.9 angezeigt. | Noch nicht vom Nutzer bestätigt; bei installierter PWA ggf. vollständig neu starten. |
| ☐ | Praxistest: viele Fotos, Speicherwarnungen, erfolgreiche vollständige Drive-Sicherung und Wiederherstellung. | Drive-Speichern mit alter App wurde bestätigt, neue Sicherung inkl. Fotos nicht separat geprüft. |

## Sicherung / Datenschutz

Die App speichert die Fotos weiterhin zunächst lokal (IndexedDB). Die tägliche Google-Drive-Sicherung muss vom Nutzer manuell angestoßen und durch die Erfolgsmeldung sowie den Backup-Eintrag überprüft werden. Eine Sicherung ist nur eine Sicherheitskopie, keine Live-Synchronisation. Vor dem ersten Einsatz nach dem Update eine vorhandene funktionierende Drive-Sicherung aufbewahren. Android-Neuinstallation oder Löschen der Websitedaten kann lokale Fotos entfernen.

Keine feste Anzahl für Reinigungsfotos. Je abgeschlossener Reinigung optional ein Vorher- und ein Nachher-Foto; Bilder werden verkleinert. Begrenzende Faktoren sind verfügbarer Gerätespeicher und maximale Größe einer einzelnen Backup-Datei (256 MB). Das ist keine unbegrenzte Speicherkapazität.

Offen: tatsächliche Wiederherstellung am Android-Handy, Android-PWA-Offlinebetrieb, optionale Benachrichtigungen im Hintergrund. Nicht als erledigt angekreuzt.

## Veröffentlichung V1.4.0.9 – bestätigte Nachweise

☑ GitHub-Zweig Root: Commit 90204eba07de365cea8aeebcb2dbfd2d83c254c8 veröffentlicht; 24 Dateien im Commit (Root, docs, Tests, Release-Dokumentation).

☑ GitHub Actions „Beta-Quellcode prüfen“: Lauf 40231724758, erfolgreich.

☑ GitHub Pages: Lauf 40231724511, erfolgreich. App-URL https://darkman0607.github.io/putzapp/.

☑ Release-ZIP V1.4.0.9 als vollständiges App-Paket inklusive Word-Checkliste erstellt, Archiv-Dateien und Version geprüft.

☐ Android-Handy: sichtbare Version 1.4.0.9 und Fotomigration beim Start bestätigen.

☐ Echte Google-Drive-Wiederherstellung nach großem Foto-Backup auf deinem Android-Handy kontrollieren.

# UPDATE V1.4.0.10 – Handfreundliche Raumansicht für alle Räume

25. Oktober 2026  ·  Auftrag: Beim Antippen jedes Raums eine kürzere, professionellere und mit einer Hand bedienbare Ansicht. Bestehende U04-Funktionen und 2D-Raumgrundrisse müssen vollständig erhalten bleiben.

## Erledigt – Umsetzung & lokale Abnahme

☑ Kompaktes mobiloptimiertes Raummenü („Bottom Sheet“) für alle Räume eingebaut; optisch einheitlich.

☑ Sauberkeitswert mit kreisförmiger Anzeige und verständlicher Zustandsbezeichnung direkt oben platziert.

☑ Große Schnellreinigung und zwei direkt erreichbare Tasten für Checkliste und Aufgaben umgesetzt.

☑ Unterbereiche/Gegenstände in einklappbarer Sektion; Anlegen, Umbenennen, Löschen, Bereichswert und Bereichsaufgaben bleiben funktionsfähig.

☑ Manuelle Raumkorrektur und Bewertung nicht erfasster Flächen in eigener aufklappbarer Sektion; Datenlogik unverändert.

☑ Öffnen und Schließen via Raum-Tipp, Schließen-Taste und Escape; bestehender Langdruck-Schnellmodus bleibt erhalten.

☑ Mobile Browser-Interaktion bei 320, 390, 430 und 768 Pixeln geprüft: Touchflächen, Raumwechsel, Daten, Detailreinigung, keine JavaScript-Fehler.

☑ 99/99 automatisierte Node-Tests bestanden; bestehender U04-Browser-Regressionsablauf ebenfalls bestanden.

☑ Version 1.4.0.10 in App, Startansicht, Manifest und Service-Worker vereinheitlicht; Dokumentkopien Root/docs identisch.

☑ App-Storage-Key mein-putzmanager-beta-v1 und Grundrissdatenstruktur unverändert; keine automatische Datenlöschung.

## Offene Geräteabnahmen / Grenzen

☐ Android-Handy: Versionsanzeige 1.4.0.10 in installierter PWA, Update-Aktualisierung und Bedienung aller Räume bestätigen.

☐ Android-Handy: Offline-Raumansicht nach vollständig geladenem Update kontrollieren.

☐ Google Drive: Wiederherstellung einer Sicherung mit Fotos am echten Handy weiterhin offen. Tägliches manuelles Speichern ist vom Nutzer bereits bestätigt.

☐ Ein echter Touch-Test bei aktivierter Bildschirmvergrößerung/Android-Schriftgrößenskalierung steht noch aus.

## Veröffentlichung und Release-Prüfung

☑ GitHub-Veröffentlichung bestätigt: Commit b360a780033e430c19c5ca75d788a07dfe6f4099 auf Branch Root (Raum-UI, Root/docs, Tests und Word-Checkliste).

☑ GitHub Actions „Beta-Quellcode prüfen“ erfolgreich: Lauf 40234761427. GitHub Pages erfolgreich: Lauf 40234761388 (Commit b360a780).

☑ Vollständiges ZIP V1.4.0.10 erstellt und 107 Dateien mit CRC erfolgreich geprüft; die Word-Mastercheckliste liegt unter projektunterlagen/ bei.

Versionswechsel V1.4.0.9 → V1.4.0.10: ausschließlich Bedienoberfläche der Raumdetails, Release-Metadaten und Tests. Reinigungsaufzeichnungen, Putzmittel, Vorher-/Nachher-Fotos, manuelle Google-Drive-Sicherungen und 2D-Grundriss bleiben nach Datenmodell unverändert.